# UMOWY Nr …../2023

# Dotyczy postępowania nr ………………………

# zawarta w dniu ................................. r.  w Krakowie pomiędzy

# Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, 
ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 701-002-79-49, REGON: 140580428 działająca na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (t. j. Dz. U. 2022 poz. 217 ze zm),

# zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

# a

# …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# reprezentowanym przez:

# …………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

# zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

# zwanymi również oddzielnie „Stroną”, a łącznie „Stronami”.

# Strony zawierają umowę o następującej treści:

# Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest mniejsza od kwoty 130 000,00 złotych, i do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku,  zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1).

# § 1. Przedmiot umowy

# 1. Wykonawca zobowiązuje się do:

# a) Wykonania prac projektowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn.:”Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku KSSiP OSUiWM w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 62”. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod numerem A/506, , zawierającej m. in:

# kosztorys inwestorski,

# przedmiar robót,

# specyfikację  techniczną wykonania i odbioru robót

# informację BIOZ

# formularz do sporządzenia kosztorysu ofertowego

# wersję elektroniczną opracowań projektowych

# b) Pełnienia nadzoru autorskiego podczas wykonywania zadania inwestycyjnego realizowanego na zlecenie Zamawiającego w oparciu o Dokumentację stanowiącą przedmiot umowy:

# Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie postepowania przetargowego dotyczącego wyboru Wykonawcy na roboty budowlane;

# Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie prowadzenia robót budowlanych ;

# c) Współudział przy przygotowaniu kompletnych wniosków wraz z załącznikami dotyczących przedmiotowego zadania inwestycyjnego oraz wymaganej dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę .

# 2. Wykonawca oświadcza, iż osoby sporządzające projekt Dokumentacji z ramienia Wykonawcy posiadać będą wszelkie niezbędne uprawnienia do jej wykonania, w szczególności będą członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

# 3. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o wszelkich zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań wynikających z umowy w trakcie jej wykonywania.

# 4.Zamawiający, oświadcza, że jest prawnym dysponentem budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 w Lublinie, w którym Zamawiający chce przeprowadzić zadanie inwestycyjne określone w ust.1. Ponadto Zamawiający oświadcza, że wykonanie prac w ramach zadania inwestycyjnego  nie wymaga zgody osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich. W przypadku pojawienia się tego typu spraw bądź roszczeń, Zamawiający zobowiązuje się do ich załatwienia własnym staraniem i na własny rachunek bez konieczności zaangażowania Wykonawcy prac projektowych

# 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zapytanie Zamawiającego jako załącznik nr 1.

# § 2 Zobowiązania Wykonawcy

# 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dokumentacji przy dołożeniu należytej staranności, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także z ustaleniami określonymi w wymaganych decyzjach administracyjnych. Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych będą wykorzystane jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz realizacji na ich podstawie robót budowlanych. W przypadku opisania rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, a także kryteria, które zostaną zastosowane w celu oceny równoważności. Określony w zdaniu trzecim opis przedmiotu zamówienia jest dopuszczony, jeżeli wykonawca prac projektowych nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób (art. 99 ust.4 Pzp). W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, Wykonawca prac projektowych jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”( art. 101 ust. 4 Pzp).

# 2. Wykonawca zobowiązuje się również do przygotowania materiałów do projektowania oraz wykonania czynności towarzyszących, takich jak:

# wykonania wszelkich badań, ekspertyz, wizji w terenie, pomiarów, inwentaryzacji technicznej instalacji oraz urządzeń i uzgodnień niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i prawidłowej realizacji inwestycji;

# pozyskania wszelkich materiałów, warunków technicznych, warunków zabudowy lub wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego, opinii, zgód, wytycznych niezbędnych do sporządzenia przedmiotu umowy;

# odpowiadanie na pytania i udzielanie wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy w ciągu 24 godzin od zgłoszonych Wykonawcy telefonicznie lub e-mailowo, w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlano-montażowe oraz innych postępowań związanych  z zadaniem inwestycyjnym.

# 3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia wymagane przepisami prawa do wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy, jak również doświadczenie i wiedzę niezbędna do wykonywania prac tego rodzaju oraz dysponuje niezbędną liczbą odpowiednio wykwalifikowanych osób i niezbędnym oprzyrządowaniem, umożliwiającym należyte ich wykonanie.

# 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte (niewadliwe, kompletne i zgodne z oczekiwaniami Zleceniodawcy sformułowanymi w Umowie) i terminowe wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy.

# 5. Za działania i zaniechania osób trzecich Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za własne działania i zaniechania i nie może zwolnić się z odpowiedzialności przy wykazaniu zawodowego charakteru działalności prowadzonej przez osoby trzecie.

# 6. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa i innymi normami i przepisami, jakie okażą się konieczne, a których nie przewidziano w warunkach umowy lub jakie wejdą w życie po zawarciu umowy, na warunkach określonych w tych przepisach, bez żądania dodatkowego wynagrodzenia.

# § 3. Nadzór Autorski

# 1. W ramach wynagrodzenia określonego niniejszą umową, Wykonawca zobowiązuje się sprawować nadzór autorski podczas realizacji przez Zamawiającego zadania inwestycyjnego objętego Dokumentacją.

# 2. Nadzór autorski będzie wykonywany zgodnie z warunkami i w sposób określony w umowie oraz stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 11 z późn.zm,) w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlano-montażowych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania.

# 3. Zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach świadczenia usług nadzoru autorskiego obejmuje w szczególności:

# nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń,

# wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlano-montażowych powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na wszystkich egzemplarzach projektu,

# uzgadnianie z Zamawiającym, wykonawcą robót budowlano-montażowych oraz organem administracji Państwowej wydającej pozwolenie na budowę, możliwości prowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych jednak, o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej,

# przedstawianie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania inwestycyjnego z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego,

# ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami  projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami, w przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, materiałów lub urządzeń "równoważnych", tzn. innych niż podane w dokumentacji projektowej jako przykładowe –Wykonawca (Projektant) zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii dotyczącej ich „równoważności”

# dokonaniu uzasadnionych zmian rozwiązań projektowych - na żądanie Zamawiającego, w sytuacji, gdy zmiany takie okażą się konieczne dla osiągnięcia celów określonych Umową,

# udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych, próbach instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania, o ile zajdzie taka potrzeba,

# poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej.

# 4. Usługi nadzoru autorskiego wykonywane przez Wykonawcę, nie będą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania realizowanego przez Zamawiającego.

# 5. W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu, Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i w ramach wynagrodzenia określonego umową doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (w szczególności sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia), zgodnie z postanowieniami umowy.

# 6. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać protokolarną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego, jak również wynikających z § 3 ust. 3 lit.  h) umowy.

# 7. Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych – z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 umowy – wprowadzonych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej w czasie wykonywania robót  budowlano-montażowych, potwierdzających  zgodę Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowić będą - z uwzględnieniem   postanowień  § 3 ust. 3 lit b), d), f) i h) oraz § 3 ust. 5 – podpisane przez projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski:

# zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

# rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem projektanta (autora) oraz informacją, jaki element dokumentacji projektowej zastępują,

# protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony.

# 8.  Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlano-montażowych na podstawie Dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę i trwał będzie nieprzerwanie do czynności odbioru końcowego wraz z podpisaniem protokołu końcowego.

# 9. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski, uczestnicząc w czynnościach wymagających nadzoru wynikających z postępu robót, a także na każde wezwanie Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora nadzoru, przy czym:

# przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru autorskiego na i poza terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji zadania; w takim przypadku za teren pełnienia nadzoru będzie uznawana siedziba Wykonawcy, Zamawiającego, wykonawcy robót budowlano-montażowych i dostawcy materiałów, maszyn lub urządzeń,

# pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w tygodniu;

# czas reakcji Wykonawcy na wezwanie oraz dotyczący czynności, o których mowa w § 3 ust. 3 lit. b) i c) umowy nastąpi nie później niż w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu, a w odniesieniu do czynności, o których mowa w § 3 ust. 3 lit d) umowy, w ciągu trzech dni roboczych, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, z uwzględnieniem zasad ustalonych w § 3 ust. 4 umowy.

# 10. Strony ustalają, że osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy do wzajemnych kontaktów są:

# Ze strony Zamawiającego Pan Mariusz Krać tel 81 440 87 35, GSM 665 912 490 e-mail: m.krac@kssip.gov.pl

# Ze strony Wykonawca Pan/i …………………….. tel: ………………….,  kom ………………..  e-mail: ………………………..

# § 4. Zobowiązania Zamawiającego.

# 1. Do obowiązków Zamawiającego należy udostępnienie Wykonawcy znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego:

# dokumentów, niezbędnych do wykonania dokumentacji,

# opracowań architektoniczno-budowlanych,

# 2. W przypadku nie udostępnienia przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, dokumentów, o których mowa w ust. 1,  terminy wykonania umowy mogą ulec wydłużeniu o czas opóźnienia w przekazaniu dokumentów.

# § 5. Odbiór Dokumentacji

# 1. Strony ustalają, iż przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie dwóch miesięcy od dnia obustronnego podpisania umowy.

# 1.1. pełnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania zadania inwestycyjnego realizowanego na zlecenie Zamawiającego w oparciu o Dokumentację sporządzoną przez Wykonawcę do zakończeniu robót budowlanych lecz nie później niż do 31 grudnia 2024 roku.

# 2. Dokumentacja, podlegać będzie odbiorowi z udziałem Wykonawcy. Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. W czynnościach odbiorowych bierze udział Wykonawca, bądź jego umocowany przedstawiciel na pełnych prawach.

# 3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu odpowiednią ilość  egzemplarzy (zgodnie z zapytaniem ofertowym) kompletnej Dokumentacji oraz po 1 egzemplarzu  w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD), w terminie wskazanym w § 5 ust. 1, umowy.

# 4. Do Dokumentacji zostanie dołączony jej wykaz oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, oraz że posiadają wszystkie wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia.

# 5. Po przekazaniu Dokumentacji Zamawiającemu, Zamawiający dokona sprawdzenia Dokumentacji pod względem jej kompletności i zgodności z umową oraz wyznaczy termin odbioru na dzień nie późniejszy niż w 5 dniu roboczym, licząc od dnia przekazania Dokumentacji Zamawiającemu.

# 6. Z czynności odbioru sporządzany jest protokół odbioru, w którym należy wskazać w szczególności:

# datę dokonania czynności odbioru,

# przedmiot odbioru,

# wynik odbioru.

# 7. Jeżeli w trakcie odbioru Dokumentacji stwierdzone zostaną wady Dokumentacji, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 7 dniowy chyba, że termin ten nie będzie mógł zostać dochowanych z przyczyn technicznych, a strony ustalą dłuższy termin usuwania wad na piśmie.

# 8. Protokół odbioru, w którym stwierdzono negatywny wynik odbioru nie może stanowić podstawy do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

# 9. Po zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o usunięciu wad Dokumentacji, Strony przystąpią do ponownego odbioru na koszt Wykonawcy.

# 10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w Dokumentacji w terminie wskazanym w § 5 ust. 7 umowy, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia usunięcia wad lub usterek przez osobę trzecią, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu na usunięcie nieprawidłowości, nie dłuższym jednak niż 7 dni. Zamawiający uprawniony jest do zaspokojenia poniesionych wydatków na usunięcie wad w dokumentacji przez osobę trzecią poprzez potrącenie wierzytelności z tego tytułu, z jakąkolwiek wierzytelnością przysługującą Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym o zapłatę wynagrodzenia przysługującą Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w Dokumentacji przez osobę trzecią i nie będzie z tego tytułu kierował  żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

# 11. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru Dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, bądź gwarancji za wady Dokumentacji, które istniały w Przedmiocie Umowy w dacie odbioru, ale nie zostały wykryte, ani za te, które ujawnią się po dokonaniu odbioru. Wady te usuwane będą przez Wykonawcę w ramach gwarancji lub rękojmi nieodpłatnie.

# 12. W braku odmiennych ustaleń na piśmie, bądź wynikających z niniejszej umowy, wszelkie czynności wymagające współdziałania w ramach niniejszej umowy, w szczególności takie jak przekazywanie i wydawanie dokumentów, innych danych, zatwierdzanie dokumentacji, odbiory, prowadzenie uzgodnień i podpisywanie protokołów, jak również udostępnianie i wydawanie innych niezbędnych materiałów wynikających z niniejszej umowy, następować będą w siedzibie  Zamawiającego w Lublinie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 (20-076 Lublin).

# 13. W przypadku podpisania protokołu odbioru bez uwag Zamawiającego, przyjmuje się, że Dokumentacja została wykonana w terminie jej dostarczenia przez Wykonawcę.

# 14. Jeżeli przeprowadzenie odbioru przez okres dłuższy niż 21 dni od dnia przekazania Dokumentacji Zamawiającemu uniemożliwia przyczyna, za którą odpowiedzialny jest Zamawiający, Strony przyjmować będą, że Zamawiający odebrał Dokumentację z dniem, w którym odbiór zostałyby przeprowadzony, gdyby nie wystąpiła przeszkoda.

# § 6. Wynagrodzenie

# 1. Z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w następującej wysokości:

# z tytułu wykonania zobowiązań wskazanych w § 1 ust. 1 lit. a, umowy kwotę netto ………….. zł (słownie: …………………), tj. …………………. zł brutto ( słownie: ………………………….),

# z tytułu wykonania zobowiązań wskazanych w § 1 ust. 1 lit. b i c umowy kwotę netto ………………… zł (słownie: ……………………), tj. ……………… zł brutto ( słownie: ……………………….).

# Całkowite (zsumowane) wynagrodzenie nie przekroczy kwoty …………………. zł netto (słownie: ……………..) tj. ………………………. zł brutto (słownie: ………………………), w tym należny podatek VAT.

# 2. Wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1 umowy, uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy - Dokumentacji, m.in. opłaty za uzgodnienia, opłaty sądowe i skarbowe, koszty powielania dokumentacji w celu uzyskania uzgodnień, decyzji, opinii, koszty oprawienia dokumentacji, a także uwzględnia koszty udziału Wykonawcy we wszelkich spotkaniach odbywających się w siedzibie Zamawiającego związanych z realizacją niniejszej umowy i związanych z wykonywaniem nadzoru autorskiego zgodnie z §1 ust.1 lit. b i c, oraz wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich.

# 3. Wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1 umowy, płatne będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy o numerze ………………………………….. w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury oraz po sporządzeniu protokołu odbioru bez uwag.

# 4. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę dla wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 lit a) umowy, jest protokół odbioru Dokumentacji, podpisany bez uwag przez Zamawiającego, zaś  podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę dla wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 lit b) jest zakończenie nadzoru autorskiego przez Wykonawcę zgodnie z § 3 ust. 8 umowy.

# 5. Wystawiona przez Wykonawcę faktura będzie spełniała wymogi przepisów prawa obowiązujących w dacie jej wystawienia. W przypadku, gdy faktura nie będzie spełniała tych wymogów, odroczony termin płatności nie rozpoczyna biegu, a wierzytelność o zapłatę nie staje się wymagalna. Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do dnia upływu odroczonego terminu płatności, biegnącego od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej.

# 6. Datą doręczenia faktury jest dzień jej wpływu do Zamawiającego.

# 7. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny nadany przez Urząd Skarbowy NIP 701-002-79-49 oraz, że upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

# 8. W sytuacji, gdy wskazany w ust. 3 do płatności przez Wykonawcę numer rachunku bankowego, nie znajduje się w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług, termin płatności będzie liczony od dnia następującego po dniu ujawnienia ww. rachunku bankowego w tym wykazie.

# 9. Za dzień zapłaty wynagrodzenia, Strony uważać będą dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający preferuje aby faktury były przekazywane w postaci elektronicznej przez Platformę Elektronicznego Fakturowania, numer PEPPOL: 7010027949 lub na adres e-mail: faktury_kssip@kssip.gov.pl.

- Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur ustrukturyzowanych pod warunkiem ich przekazania Zamawiającemu w sposób określony w ust. 10.

- Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym także w zakresie prawa do wynagrodzenia za przedmiot umowy

# § 7. Gwarancja i rękojmia

# 1. Na wykonaną Dokumentację Wykonawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji jakości liczonej od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru i zapewnia, że Dokumentacja będzie wolna od wad oraz, że spełniać będzie wymogi określone umową i umożliwiać będzie osiągnięcie celów założonych przez Zamawiającego, tj. inwestycji p.n. „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku KSSiP OSUiWM w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 62”.

# 2. W przypadku odstąpienia od umowy, postanowienia umowne dotyczące gwarancji jakości pozostają w mocy co do prac wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia.

# 3. W okresie gwarancji Wykonawca usunie wszelkie wady i nieprawidłowości Dokumentacji ujawnione przez Zamawiającego po dniu odbioru, wynikające z nienależytego wykonania prac w tym brak stosownych uzgodnień m.in. p.poż, BHP, sanepid itd.

# 4. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia Wykonawcy ujawnionych wad objętych gwarancją. Wady usunięte zostaną w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ich ujawnieniu, o ile Strony nie ustalą dłuższego terminu na piśmie.

# 5. W przypadku nie usunięcia wady przez Wykonawcę w terminie określonym w § 7 ust. 4 umowy, Zamawiający - niezależnie od naliczenia kary umownej – uprawniony jest zlecić usunięcie wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w Dokumentacji przez osobę trzecią i nie będzie z tego tytułu kierował  żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

# 6. Usunięcie usterki lub wady w sposób określony w § 7 ust. 5 umowy, nie pozbawia Zamawiającego praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.

# § 8. Kary umowne

# 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, strony ustalają odpowiedzialność na zasadzie kar umownych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach:

# w wypadku zwłoki w przekazaniu Dokumentacji i zgłoszeniu gotowości odbioru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie wskazanym w § 5 ust. 1, umowy, w wysokości 0,2% zsumowanego wynagrodzenia umownego netto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

# w wypadku zwłoki realizacji i sprawowaniu nadzoru autorskiego z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy w terminie wskazanym w § 5 ust. 1, pkt. 1.1 umowy w wysokości 0,2% zsumowanego wynagrodzenia umownego netto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

# w przypadku zwłoki w usunięciu wad ujawnionych w dniu odbioru lub w okresie gwarancji poza terminy określone w § 5 ust. 10 lub § 7 ust. 4 umowy, Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% zsumowanego wynagrodzenia umownego netto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad po terminie,

# w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,  Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% zsumowanego wynagrodzenia umownego netto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy.

# 2. W przypadkach rażących naruszeń przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności  jeżeli zwłoka , o której mowa w § 8 ust. 1, lit. a), bądź lit. b). umowy przekroczy okres 21 dni,  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu służy prawo do odstąpienia od umowy - według oceny Zamawiającego - w całości bądź w części (co do prac nie wykonanych przez Wykonawcę), bądź zlecenia wykonania prac osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez obowiązku wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego do wykonania zobowiązania. Zmawiający ma prawo odstąpić  od umowy w terminie 20 dni roboczych od podjęcia wiedzy o okolicznościach będących podstawą do odstąpienia od umowy.

# 3. W sytuacji nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę, o którym mowa w § 5 ust. 10 lub § 8 ust. 2 umowy i wykonania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnień tam opisanych, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% zsumowanego wynagrodzenia umownego netto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy, co nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłacenia kary umownej za opóźnienie powstałe do dnia odstąpienia od Umowy, bądź wykonania prac przez osobę trzecią.

# 4. Maksymalna wysokość kar umownych z wszystkich tytułów nie przekroczy 50 % zsumowanego wynagrodzenia umownego netto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy.

# 5. Zamawiający uprawniony jest żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w wypadku, gdy wysokość naliczonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody w pełnej wysokości.

# 6. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia wymagalnej wierzytelności o zapłatę kar umownych z wierzytelnością  Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia.

# 7. Strony ustalają, że nie będą dochodziły wzajemnie kar umownych w przypadku opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, wynikających z działania „siły wyższej”, którą stanowią zdarzenia, które są nieprzewidywalne lub których nie można uniknąć, w tym przez działanie sił natury, pożary, epidemie, strajki i inne zakłócenia gospodarcze, wojny, blokady, sabotaże oraz polecenia, ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek organu rządowego lub administracyjnego, sprawującego władzę administracyjną wobec Stron.

# 8. Strony zastrzegają prawo Zamawiającego do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

# 9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

# § 9. Ochrona praw autorskich

# 1. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 880ze zm..).

# 2. Wykonawca oświadcza, że do Dokumentacji przysługiwać mu będą prawa autorskie, nieograniczone w jakikolwiek sposób na rzecz osób trzecich.

# 3. Z chwilą podpisania protokołu odbioru Dokumentacji oraz zapłaty wynagrodzenia, Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, tj. prawo do:

# korzystania z dzieła zgodnie z przeznaczeniem;

# utrwalania i zwielokrotniania dowolnymi metodami – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu elektronicznego oraz techniką cyfrową;

# rozpowszechniania, tj. publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do dzieła w miejscu i czasie przez siebie wybranym, przesyłania przez Internet, udostępnienia w Internecie poprzez umieszczenie na stronach internetowych, wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów, udostępniania za pośrednictwem sieci komputerowych;

# 4. Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać Dokumentację oraz jej opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy.

# 5. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Dokumentacji, w tym również do wykorzystania jej w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami.

# 6. Z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych, Zamawiający nabywa własność egzemplarzy, na których Dokumentację utrwalono oraz prawo do wykonywania zależnych praw autorskich.

# 7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych.

# 8. Zamawiający ma prawo zbyć nabyte autorskie prawa majątkowe lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.

# 9. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu Dokumentację w stanie wolnym od praw i roszczeń osób trzecich.

# 10. Wykonawca zobowiązuje się, gdyby jakiekolwiek majątkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa zależne do Dokumentacji przysługiwały osobom trzecim, że spowoduje, iż osoby trzecie niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosą przysługujące im autorskie prawa majątkowe, a także prawa zależne na Zamawiającego w zakresie opisanym w niniejszej umowie, jak i udzielą Zamawiającemu niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich uprawnień i zezwoleń na wykonywania praw zależnych, rozporządzanie i korzystanie z wszelkich utworów zależnych.

# 11. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.

# 12. Wykonawca odpowiada za wszelkie wady prawne Dokumentacji, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane przeciwko Zamawiającemu.

- § 10. Ochrona danych osobowych  i zachowanie poufności

- Strony oświadczają, że dane osobowe udostępnione podczas i w związku z realizacją niniejszej umowy będą przetwarzane przez Strony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu realizacji niniejszej umowy.

- Strony zobowiązują się do:

- wzajemnego stosowania zasad poufności dokumentów i informacji uzyskanych od drugiej Strony w związku z wykonywanym przedmiotem umowy, zarówno w trakcie jej trwania, jak i po ustaniu stosunku wynikającego z umowy;

- zabezpieczania przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem wszelkich otrzymanych dokumentów (w tym na mobilnych nośnikach) związanych z przedmiotem umowy;

- niewykorzystywania zebranych informacji prawnie chronionych dla celów innych niż wynikające  z realizacji umowy;

- niezwłocznego przekazywania drugiej Stronie informacji o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy informacji prawnie chronionych lub o ich niewłaściwym użyciu.

- Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji lub materiałów:

- których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;

- których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, pod warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji, które są powszechnie znane;

- które Strona uzyskała lub uzyska od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa  lub zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych informacji i o ile Strona nie zobowiązała się do zachowania poufności;

- w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie niniejszej umowy.

W wypadku, gdy jedna ze Stron zostanie zobowiązana nakazem sądu bądź organu administracji państwowej do ujawnienia informacji lub materiałów albo konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z przepisów prawa, zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę

- § 11. Postanowienia końcowe

- Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwą jakość świadczonych usług wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca, oświadcza, iż nie podlegam wykluczeniu na podstawie Art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 r. poz.835).

- Do rozstrzygania ewentualnych sporów mogących powstać na gruncie niniejszej umowy właściwym będzie Sąd siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy bądź umowa została zawarta w formie elektronicznej zgodnie z art. 781 kodeksu cywilnego (w zależności od formy zawarcia).

- WYKONAWCA: 									ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki:

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zapytanie Zamawiającego;

- Oferta Wykonawcy przedstawiony na formularzu ofertowym;

- Wydruk KRS lub CEiDG Wykonawcy;

- Wydruk z „Wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”,

- Aktualna kserokopia polisy OC Wykonawcy wraz z potwierdzeniem odbioru;